

Администрация

Плодовского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 января 2024 года № 11

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Плодовского сельского поселения» на 2025-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Плодовского сельского поселения, решением Совета депутатов Плодовского сельского поселения от 28 ноября 2022 года №161 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Плодовское сельское поселение»*,* администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* + - 1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Плодовского сельского поселения» на 2025-2030 годы
			2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Плодовского сельского поселения» на 2025-2030 годы производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Плодовского сельского поселения на соответствующий финансовый год.
			3. Опубликовать данное постановление в СМИ и разместить на сайте <http://www.plodovskoe.ru>.
			4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
			5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава администрации А.А.Михеев

исп: Шаров С.Н.

Разослано: дело-2, сектор эк. и фин. - 1

Утверждена

постановлением администрации

Плодовского сельского поселения

от 23 января 2024 года №11

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Плодовского сельского поселения» на 2025-2030 годы

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Плодовского сельского поселения т.8 (81379) 96-142

Паспорт
муниципальной программы

«Благоустройство территории Плодовского сельского поселения» на 2025-2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2030 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Плодовского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | - администрация Плодовского сельского поселения;- организации, отобранные в порядке,предусмотренном действующимзаконодательством, различных формсобственности, привлеченные конкурентными способами (конкурсами, аукционами и т.д.). |
| Цель муниципальной программы | - повышение уровня качества жизни населения;- создание комфортной среды проживания;- развитие сети уличного освещения на территории поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО- повышение уровня благоустройства территории;- устройство и реконструкция уличного освещение, установка светильников в населенных пунктах;- локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории поселения. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - улучшение качества жизни и отдыха жителей поселения, создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность комфортного проживания на территории  |
| Подпрограммы (основные мероприятия) муниципальной программы | Мероприятия по содержанию и совершенствованию систем освещения населенных пунктов Мероприятия по благоустройству и озеленению территории поселения, по борьбе с борщевиком СосновскогоОрганизация работы мест массового отдыха населения у воды |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования программы составит 10266,0 тыс. рублей., из них областные: 2573,1руб., местные: 7691,9руб.Общий объем финансирования программы в 2025 году составит 5158,0 тыс. руб., Общий объем финансирования программы в 2026 году составит 5108,0 тыс. руб.,Общий объем финансирования программы в 2027году составит 0 тыс. руб.Общий объем финансирования программы в 2028году составит 0 тыс. руб.Общий объем финансирования программы в 2029году составит 0 тыс. руб.Общий объем финансирования программы в 2030году составит 0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены  |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Плодовского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: некоторая часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки поселения многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

На территории населенных пунктов Плодовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области борщевиком Сосновского засорены порядка 42 га земель. Борщевик Сосновского (далее – борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде.

Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории населенных пунктов показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться.

Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

1. **Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования в том числе:

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г);

- Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утвержденной Областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз).

1. **Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации программы, в т.ч. по годам реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации | По итогам второго года реализации | По итогам третьего года реализации | По итогам четвертого года реализации | По итогам пятого года реализации |  |
|  |  | Показатель 1, единица измерения |
| 1 | Количество месяцев по содержанию сетей уличного освещения, шт. | плановое значение | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2, единица измерения |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников, шт. | плановое значение | 352 | 370 | 390 | 400 | 420 | 352 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 3, единица измерения |
| 3 | Организация работы мест массового отдыха населения у воды, пляж, шт.  | плановое значение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 4, единица измерения |
| 4 | Аккарицидная обработка территории, га. | Плановое значение | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 4, единица измерения |
| 5 | скашиваниютравы в летнийпериод, м. кв./ раз | плановое значение | 40 000/3 | 40 000/3 | 40 000/3 | 40 000/3 | 40 000/3 | 40 000 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 5, единица измерения |
| 6 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, м. куб. | плановое значение | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 6, единица измерения |
| 7 | содержание парка, стадиона, спортивных и детских игровых площадок. Шт. | плановое значение | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 7, единица измерения |
| 8 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | плановое значение | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |

1. **План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| всего | МБ | ОБ | ФБ | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа** «Благоустройство территории Плодовского сельского поселения» на 2025-2030 годы | Заместитель главы администрации | **2025** | 5158,0 | 3838,7 | 1318,3 | 0 | 0 |
| **2026** | 5108,0 | 3853,2 | 1254,8 | 0 | 0 |
| **2027** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2028** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2029** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2030** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **2025-2030** | 10266,0 | 7691,9 | 2573,1 | 0 | 0 |
| **Проектная часть** |
| **Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области** |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского  |  | **2025** | 500,0 | 156,7 | 343,3 | 0 | 0 |
| **2026** | 450,0 | 192,4 | 257,6 | 0 | 0 |
| **2027** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2028** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2029** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2030** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2025-2030** | 950,0 | 950,0 | 600,9 | 0 | 0 |
| **Итого по проектной части** |  | **2025** | 500,0 | 500,0 | 343,3 | 0 | 0 |
| **2026** | 450,0 | 450,0 | 257,6 | 0 | 0 |
| **2027** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2028** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2029** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2030** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2025-2030** | **950,0** | **950,0** | **600,9** | **0** | **0** |
| **Процессная часть** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»** |  | **2025** | 3300,0 | 3300,0 | 0 | 0  | 0  |
| **2026** | 3300,0 | 3300,0 | 0 | 0  | 0  |
| **2027** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| **2028** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2029** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2030** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2025-2030** | **6600,0** | **6600,0** | **0** | 0 | 0 |
| Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электричество) | Начальник сектора экономики и финансов | 2025 | 2200,0 | 2200,0 | 0 | 0  | 0  |
| 2026 | 2200,0 | 2200,0 | 0 | 0  | 0  |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0  |  0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  **2025 – 2030** | **4400,0** | **4400,0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятия по содержанию и совершенствованию систем освещения населенных пунктов, текущий ремонт, замена фонарей на светодиодные | Заместитель главы администрации | 2025 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0  |  0 |
| 2026 | 300,0 | 300,0 | 0 |  0 | 0  |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  **2025 – 2030** | **600,0** | **600,0** | 0 |  0 | 0  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»** |  | **2025** | **250,0** | **250,0** | 0 | 0 | 0 |
| **2026** | **250,0** | **250,0** | 0 | 0 | 0 |
| **2027** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **2028** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **2029** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **2030** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **2025-2030** | **500,0** | **500,0** | 0 | 0 | 0 |
| Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Заместитель главы администрации | 2025 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2025-2030** | **500,0** | **500,0** | 0 | 0 | 0 |
| Устройство контейнерных площадок | Заместитель главы администрации | 2025 | 1108,0 | 133,0 | 975,0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1108,0 | 110,8 | 997,2 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2025-2030** | **2216,0** | **243,8** | **1972,2** | 0 | 0 |
| Благоустройство территории сельского поселения (окос, озеленение, снос сухостоя) Организация мест массового отдыха населения у воды (пляж «Золотой», пляж за церковью) | Заместитель главы администрации | 2025 | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2025-2030** | **1600,0** | **1600,0** | **0** | **0** | **0** |