Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Благоустройство территории муниципального образования Плодовское сельское поселение

| за | 4 | квартал | 2023 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

администрация Плодовского сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования план на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования факт за 4 квартал |  |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего тыс.руб. | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Благоустройство территории муниципального образования Плодовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процесссных мероприятий "Благоустройство территории муниципального образования Плодовское сельское поселение" | 8411,781 | - | 997,2 | 7414,581 | 8411,781 | - |  | 997,2 | 7414,581 |  |  |
| Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электричество | 2325,857 | - | - | 2325,857 | 2325,857 | - |  | - | 2325,857 |  |  |
| Мероприятия по содержанию и совершенствованию систем освещения населенных пунктов, текущий ремонт, замена фонарей на светодиодные | 1701,435 | - | - | 1701,435 | 1701,435 | - |  | - | 1701,435 |  |  |
| Новогоднее оформление поселения | 230,00 | - | - | 230,00 | 230,00 | - |  | - | 230,00 |  |  |
| Замена светильников уличного освещения п. Соловьевка | 87,030 | - | - | 87,030 | 87,030 | - |  | - | 87,030 |  |  |
| Технологическое присоединение Кутузовское ул. Ладожская | 326,00 | - | - | 326,00 | 326,00 | - |  | - | 326,00 |  |  |
| Продление сети уличного освещения п. Соловьевка | 460,08 | - | - | 460,08 | 460,08 | - |  | - | 460,08 |  |  |
| Замена фонарей уличного освещения п. Солнечное | 139,22 | - | - | 139,22 | 139,22 | - |  | - | 139,22 |  |  |
| Ремонт уличного освещения п. Плодовое | 190,657 | - | - | 190,657 | 190,657 | - |  | - | 190,657 |  |  |
| Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству между домами 5,10,15 по ул. Центральная | 170,00 | - | - | 170,00 | 170,00 | - |  | - | 170,00 |  |  |
| Разработка дизайн-проекта общественной территории по ул. Центральная д. 16 | 40,00 | - | - | 40,00 | 40,00 | - |  | - | 40,00 |  |  |
| Окос и нанесение разметки на стадионе Первомаец за сезон | 58,448 | - | - | 58,448 | 58,448 | - |  | - | 58,448 |  |  |
| Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов(в т.ч. ликвидация свалок) | 252,802 | - | - | 252,802 | 252,802 | - |  | - | 252,802 |  |  |
| Устройство контейнерных площадок | 1108,00 | - | 997,200 | 110,800 | 1108,00 | - |  | 997,200 | 110,800 |  |  |
| Разработка паспорта отходов для V класса опасности | 4,00 | - | - | 4,00 | 4,00 | - |  | - | 4,00 |  |  |
| Благоустройство территории сельского поселения (окос, озеленение, снос сухостоя) | 613,202 | - | - | 613,202 | 613,202 | - |  | - | 613,202 |  |  |
| Санитарная очистка территории поселения | 372,00 | - | - | 372,00 | 372,00 | - |  | - | 372,00 |  |  |
| Противоклещевая обработка территории поселения | 41,377 | - | - | 41,377 | 41,377 | - |  | - | 41,377 |  |  |
| Организация мест массового отдыха населения у воды (пляж «Золотой», пляж за церковью) | 291,673 | - | - | 291,673 | 291,673 | - |  | - | 291,673 |  |  |
| Итого по программе, в т.ч. | 8411,781 | - | 997,2 | 7414,581 | 8411,781 | - |  | 997,2 | 7414,581 |  |  |
| Итого по процессной части | 8411,781 | - | 997,2 | 7414,581 | 8411,781 | - |  | 997,2 | 7414,581 |  |  |

# Глава администрации                                                                                                 А.А Михеев

Приложение 5 к Порядку

ОТЧЕТ 
о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности
муниципальных программ за 2023 год

администрация Плодовского сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий, целевых индикаторов | Целевые индикаторы |  |  |  |  | Финансирование |  |  | Уровень эффективности программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | плановые значения Зп | фактические значения Зф | степень достижения Сд (%) | уровень эффективности программы по целевым индикаторам * (%) | плановые значения Фп (тыс. руб.) | фактические значения Фф (тыс. руб.) | уровень финансиро- вания (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Плодовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электричество | год. | 1 | 1 | 100 | 100 | 2325,857 | 2325,857 | 100 | 100 |
| Мероприятия по содержанию и совершенствованию систем освещения населенных пунктов, текущий ремонт, замена фонарей на светодиодные | год. | 1 | 1 | 100 | 100 | 1701,435 | 1701,435 | 100 |  |
| Новогоднее оформление поселения | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 230,00 | 230,00 | 100 |  |
| Замена светильников уличного освещения п. Соловьевка |  |  |  |  | 100 | 87,030 | 87,030 | 100 |  |
| Технологическое присоединение Кутузовское ул. Ладожская | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 326,00 | 326,00 | 100 |  |
| Продление сети уличного освещения п. Соловьевка | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 460,08 | 460,08 | 100 |  |
| Замена фонарей уличного освещения п. Солнечное |  |  |  |  | 100 | 139,22 | 139,22 | 100 |  |
| Ремонт уличного освещения п. Плодовое | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 190,657 | 190,657 | 100 |  |
| Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству между домами 5,10,15 по ул. Центральная | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 170,00 | 170,00 | 100 |  |
| Разработка дизайн-проекта общественной территории по ул. Центральная д. 16 | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 40,00 | 40,00 | 100 |  |
| Окос и нанесение разметки на стадионе Первомаец за сезон | сезон | 1 | 1 | 100 | 100 | 58,448 | 58,448 | 100 |  |
| Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов(в т.ч. ликвидация свалок) |  |  |  |  | 100 | 252,802 | 252,802 | 100 |  |
| Устройство контейнерных площадок | шт. | 2 | 2 | 100 | 100 | 1108,00 | 1108,00 | 100 |  |
| Разработка паспорта отходов для V класса опасности | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 4,00 | 4,00 | 100 |  |
| Благоустройство территории сельского поселения (окос, озеленение, снос сухостоя) | м.кв. | 12000 | 120000 | 100 | 100 | 613,202 | 613,202 | 100 |  |
| Санитарная очистка территории поселения | год. | 1 | 1 | 100 | 100 | 372,00 | 372,00 | 100 |  |
| Противоклещевая обработка территории поселения | га | 3,5 | 3,5 | 100 | 100 | 41,377 | 41,377 | 100 |  |
| Организация мест массового отдыха населения у воды (пляж «Золотой», пляж за церковью) | мест | 2 | 2 | 100 | 100 | 291,673 | 291,673 | 100 |  |
| ИТОГО по программе |  | - | - | 100 | 100 | 8411,7810 | 8411,781 | 100 | 100 |

*-  уровень эффективности программы по целевым индикаторам определяется в процентах как отношение количества индикаторов со степенью выполнения не ниже 95% к общему количеству индикаторов

**- результат (гр. 6) рассчитывается из значений гр. 5

# Глава администрации                                                                                                 А.А Михеев