Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог муниципального образования Плодовское сельское поселение на 2022-2024 годы

| за | 4 | квартал | 2022 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________________________________________________

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования план на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования факт за 4 квартал |  |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего тыс.руб. | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 1 797,24 | - | - | 1 797,24 | 1 797,24 | - |  | - | 1 797,24 |  |  |
| Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчаной смесью дорог | 1 423,95 | - | - | 1 423,95 | 1 423,95 | - |  | - | 1 423,95 |  |  |
| Грейдирование муниципальных дорог | 40,00 | - | - | 40,00 | 40,00 | - |  | - | 40,00 |  |  |
| Ручная очистка тротуаров от снега | 333,29 | - | - | 333,29 | 333,29 | - |  | - | 333,29 |  |  |
| Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчаной смесью, грейдирование муниципальных дорог | 1 349,885 | - | - | 1 349,885 | 1 349,885 | - |  | - | 1 349,885 |  |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 764,64 | - | - | 764,64 | 764,64 | - |  | - | 764,64 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Плодовое, п. Тракторное, п. Солнечное, п Кутузовское (без учета материалов) | 269,55 | - | - | 269,55 | 269,55 | - |  | - | 269,55 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Березовая п. Кутузовское | 430,10 | - | - | 430,10 | 430,10 | - |  | - | 430,10 |  |  |
| Определение достоверности сметной стоимости по объектам: Ремонт автомобильной дороги п. Кутузовское, ул. Ладожская, Ремонт автомобильной дороги по ул. Покровская п. Плодовое | 55,00 | - | - | 55,00 | 55,00 | - |  | - | 55,00 |  |  |
| Оформление технического паспорта автомобильной дороги по ул. Ладожская п. Кутузовское | 10 | - | - | 10 | 10 | - |  | - | 10 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1143,49 | - | - | 1143,49 | 1143,49 | - |  | - | 1143,49 |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 543,67 | - | - | 543,67 | 543,67 | - |  | - | 543,67 |  |  |
| Актуализация КСОДД | 50,00 | - | - | 50,00 | 50,00 | - |  | - | 50,00 |  |  |
| Монтаж искусственных неровностей | 125,00 | - | - | 125,00 | 125,00 | - |  | - | 125,00 |  |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 260,16 | - | - | 260,16 | 260,16 | - |  | - | 260,16 |  |  |
| установка информационных табличек | 108,51 | - | - | 108,51 | 108,51 | - |  | - | 108,51 |  |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 300,00 | - | - | 300,00 | 300,00 | - |  | - | 300,00 |  |  |
| Итого по программе, в т.ч. | 3746,00 | - | - | 3105,5 | 3105,5 | - |  | - | 3105,5 |  |  |
| Итого по процессной части | 3746,00 | - | - | 3105,5 | 3105,5 | - |  | - | 3105,5 |  |  |

# Глава администрации                                                                                                 А.А Михеев

Приложение 5 к Порядку

ОТЧЕТ 
о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности
муниципальных программ 
за ____________ год

____________________________________________________________________________

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий, целевых индикаторов | Целевые индикаторы |  |  |  |  | Финансирование |  |  | Уровень эффективности программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | плановые значения Зп | фактические значения Зф | степень достижения Сд (%) | уровень эффективности программы по целевым индикаторам * (%) | плановые значения Фп (тыс. руб.) | фактические значения Фф (тыс. руб.) | уровень финансиро- вания (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора |  | значение | значение | значение | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме |  | - | - | - | - | значение | значение | значение | - |
| Наименование подпрограммы (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора |  | значение | значение | значение | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме |  | - | - | - | - | значение | значение | значение | - |
| ИТОГО по программе |  | - | - | - | результат** | значение | значение | значение | результат*** |

*-  уровень эффективности программы по целевым индикаторам определяется в процентах как отношение количества индикаторов со степенью выполнения не ниже 95% к общему количеству индикаторов

**- результат (гр. 6) рассчитывается из значений гр. 5

***- при отсутствии подпрограмм результаты считаются в целом по программе