Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог муниципального образования Плодовское сельское поселение на 2022-2024 годы

| за | 4 | квартал | 2023 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________________________________________________

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования план на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования факт за 4 квартал |  |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего тыс.руб. | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Развитие автомобильных дорог муниципального образования Плодовское сельское поселение на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 1390,00 | - | - | 1390,00 | 1390,00 | - |  | - | 1390,00 |  |  |
| Сбор и уборка снега с тротуаров поселения | 90,288 | - | - | 90,288 | 90,288 | - |  | - | 90,288 |  |  |
| Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчаной смесью, грейдирование муниципальных дорог | 1390,000 | - | - | 1390,000 | 1390,000 | - |  | - | 1390,000 |  |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2728,921 | - | 4183,976 | 3193,807 | 2728,921 | - |  | 4183,976 | 3193,807 |  |  |
| Устройство пешеходной дорожки с обустройством дренажа в п. Тракторное | 144,408 | - | - | 144,408 | 144,408 | - |  | - | 144,408 |  |  |
| Ремонт а/б покрытия между домами №1 и №2 по ул. Центральная | 179,665 | - | - | 179,665 | 179,665 | - |  | - | 179,665 |  |  |
| Устройство проезда к жилому массиву пос. Кутузовское | 315,537 | - | - | 315,537 | 315,537 | - |  | - | 315,537 |  |  |
| Ремонт проезда по ул. центральная у д. 16 | 317,987 | - | - | 317,987 | 317,987 | - |  | - | 317,987 |  |  |
| Оказание услуг по перевозке нерудных материалов | 350,000 | - | - | 350,000 | 350,000 | - |  | - | 350,000 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог по адресу: Плодовое ул. Борисовская; Кутузовское ул. Ладожская; Солнечное ул. Лесная и Молодежная; Мельничные ручьи ул. Ленинградская и пер. Сосновый; п. Соловьевка ул. Центральная | 470,000 | - | - | 470,000 | 470,000 | - |  | - | 470,000 |  |  |
| Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: Приозерский район, п. Кутузовское, ул. Ладожская | 4 648,862 | - | 4183,976 | 464,886 | 4 648,862 | - |  | 4183,976 | 464,886 |  |  |
| Ремонт участка проезда вдоль д.6-8 по ул. Парковая в п.Плодовое Приозерского района | 670,573 | - | - | 670,573 | 670,573 | - |  | - | 670,573 |  |  |
| Строительный контроль | 240,337 | - | - | 240,337 | 240,337 | - |  | - | 240,337 |  |  |
| Составление тех. документации по объектам ремонта | 40,414 |  |  | 40,414 | 40,414 |  |  |  | 40,414 |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 74,392 | - | - | 74,392 | 74,392 | - |  | - | 74,392 |  |  |
| нанесение дорожной разметки | 74,392 | - | - | 74,392 | 74,392 | - |  | - | 74,392 |  |  |
| Итого по программе, в т.ч. | 4193,313 | - | 4183,976 | 4658,199 | 4193,313 | - |  | 4183,976 | 4658,199 |  |  |
| Итого по процессной части | 4193,313 | - | 4183,976 | 4658,199 | 4193,313 | - |  | 4183,976 | 4658,199 |  |  |

# Глава администрации                                                                                                 А.А Михеев