**Отчет**

**о реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования Плодовское сельское поселение** **МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**за 2022 год.**

Расходная часть бюджета МО Плодовское сельское поселение в 2022 году сформирована в соответствии с программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы МО Плодовское сельское поселения являются одними из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог**

**муниципального образования Плодовское сельское поселение**

**на 2022-2024 годы».**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Плодовское сельское поселение на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации МО Плодовское сельское поселения от 30.11.2021 года № 273 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования в том числе:

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г);

- Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утвержденной Областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз).

**Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации программы, в т.ч. по годам реализации муниципальной программы**


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации | По итогам второго года реализации | По итогам третьего года реализации |  |
| Показатель 1, единица измерения | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог, км | плановое значение | 56,219 | 56,219 | 56,219 | 56,219 |
| фактическое значение |  |  |  |
| Показатель 2, единица измерения | | | | | | | |
| 2 | Нанесение разметки на пешеходные переходы, шт. | плановое значение | 7 | 7 | 7 | 7 |
| фактическое значение | 7 |  |  |
| Показатель 3, единица измерения | | | | | | |
| 3 | Образованию границ земельных участков, используемых под размещение автомобильных дорог, шт. | плановое значение | 2 | 15 | 15 | 5 |
| фактическое значение | 2 |  |  |
|  | | | | | | |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог, м. кв. | плановое значение | 3598 | 2454 | 1891 | 1291 |
| фактическое значение | 3598 |  |  |

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | |
| всего | МБ | ОБ | ФБ | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «**Развитие автомобильных дорог муниципального образования Плодовское сельское поселение на 2022-2024 годы» | Заместитель главы администрации | **2022** | 2 500,58 | 2 500,58 |  |  |  |
| **2023** | 2 495,16 | 2 495,16 |  |  |  |
| **2024** | 6 257,49 | 2 100,00 | 4 157,49 |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **2022-2024** | 11 253,23 | 7 095,74 | 4 157,49 |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| **Мероприятия по содержанию автомобильных дорог** | Заместитель главы администрации | **2022** | 1349,885 | 1349,885 |  |  |  |
| **2023** | 600 | 600 |  |  |  |
| **2024** | 600 | 600 |  |  |  |
| **2022-2024** | **2 549,89** | **2 549,89** |  |  |  |
| Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчаной смесью, грейдирование муниципальных дорог | Заместитель главы администрации | 2022 | 1 397,886 | 1 397,886 |  |  |  |
| 2023 | 600 | 600 |  |  |  |
| 2024 | 600 | 600 |  |  |  |
| **Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог** | Заместитель главы администрации | **2022** | 755,532 | 755,532 |  |  |  |
| **2023** | 946,51 | 946,51 |  |  |  |
| **2024** | 5643,65 | 946,51 | 4157,49 |  |  |
| **2022 - 2024** | **7072,362** | **2914,872** | **4157,49** |  |  |
| Ремонт грунтовых автомобильных дорог | Заместитель главы администрации | **2023** | 273,33 | 273,33 |  |  |  |
| **2024** | 4590,15 | 432,66 | 4157,49 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Березовая в п. Кутузовское | Заместитель главы администрации | 2022 | 4590,15 | 432,66 | 4157,49 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Плодовое, п. Тракторное, п. Солнечное | Заместитель главы администрации | 2022 | 269,547 | 269,547 |  |  |  |
| Определение достоверности сметной стоимости по объекту: Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: Приозерский район, д. Кутузовское, ул. Ладожская | Заместитель главы администрации | 2022 | 35,00 | 35,00 |  |  |  |
| Определение достоверности сметной стоимости по объекту: Ремонт автомобильной дороги по ул. Покровская п. Плодовое | Заместитель главы администрации | 2022 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| ремонт участка проезда вдоль д.6-8 по ул. Парковая в п. Плодовое | Заместитель главы администрации | **2023** | 673,18 | 673,18 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги (с ремонтом тротуаров) по ул. Центральная от перекрестка до детского садика | Заместитель главы администрации | 2024 | 4671,34 | 513,85 | 4157,49 |  |  |
| **Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения** | Заместитель главы администрации | 2022 | 395,16 | 395,16 |  |  |  |
| 2023 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| 2024 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| 2022 - 2024 | 995,16 | 995,16 |  |  |  |
| Оформление технического паспорта автомобильной дороги по ул. Ладожская п. Кутузовское | Заместитель главы администрации | 2022 | 10 | 10 |  |  |  |
| Монтаж искусственных неровностей | Заместитель главы администрации | 2022 | 125 | 125 |  |  |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | Заместитель главы администрации | 2022 | 260,16 | 260,16 |  |  |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | Заместитель главы администрации | 2023 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| 2024 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| **Мероприятия по образованию границ земельных участков, используемых под размещение автомобильных дорог общего пользования местного значения** | Ведущий специалист (землеустроитель) | **2022** |  |  |  |  |  |
| **2023** | **600,00** | **600,00** |  |  |  |
| **2024** | **600,00** | **600,00** |  |  |  |
| **2022-2024** | **1200,00** | **1200,00** |  |  |  |
| Образование границ земельного участка (земельный участок, используемый под размещение асфальтированной автомобильной дороги общего пользования местного значения в поселках Плодовое (ул. Рябиновая  ул. Береговая  ул. Строителей  ул. Зеленая Роща  ул. Полевая  ул. Зеленая  ул. Борисовская  ул. Парковая  ул. Финская  ул. Луговая  ул. Школьная  ул. Сосновая), Веснино (ул. Кедровая) | Ведущий специалист (землеустроитель) | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2023 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2024 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2022-2024 | 0 | 0 |  |  |  |
| Образование границ земельных участков (земельные участки, используемые под размещение автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселках  ст.Отрадное  (ул. Железнодорожная, ул. Лесная),  М.Ручьи  (пер. Сосновый, ул. Ленинградская), Веснино  (ул. Песочная  ул. Верхняя  ул. Светлановская  ул. Лесная),  Цветково  (ул. Береговая), Соловьевка  (ул. Ленинградская  ул. Малиновая  ул. Межозерная  ул. Суходольская  ул. Садовая ул. Железнодорожная  ул. Лесная  ул. Первомайская  ул. Труда) | Ведущий специалист (землеустроитель) | 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2022-2024 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| 4.3 Образование границ земельных участков (земельные участки, используемые под размещение автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселках Уральское (ул. Солнечная ул. Лесная), Красное (ул.Зелена ул. Лесная), Соловьевка, Солнечное (ул. Прибрежная  ул. Культуры  ул. Молодежная  ул. Лесная)  Кутузовское (ул. Сосновая) М.Горка (ул. Кедровая) | Ведущий специалист (землеустроитель) | 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| 2022-2024 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, (столбцы 3 - 5 формы приложения 5 к Порядку), по формуле:


 ,

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;


- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или



(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 80 процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (столбцы 7 - 9 формы приложения №5 к Порядку), по формуле:

 , где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 95%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Уровень эффективности программы указывается в столбце 10 формы приложения 5 к Порядку.

Приложение 4

к Порядку

# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы

# Развитие автомобильных дорог

# муниципального образования Плодовское сельское поселение

# на 2022-2024 годы

# (наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за | 2022 | год |  | года (нарастающим итогом) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Объем финансирования**  **план на год** | | | | **Объем финансирования**  **факт за \_год** | | | | | | **Проведенные основные мероприятия** |
| **Всего** | **в том числе:** | | | **Всего** | **в том числе:** | | | | |
| **Федерал. бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** |  | **Федерал. бюджет** | **Областной бюджет** | | | **Местный бюджет** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***Проектная часть*** | | | | | | | | | | | |
| Развитие автомобильных дорог муниципального образования Плодовское сельское поселение на 2022-2024 годы | 2 500,58 | 0 | 0 | 2 500,58 | 2 500,58 | 0 | | 0 | 2 500,58 | |  |
| ***Итого по проектной части*** | 2 500,58 | 0 | 0 | 2 500,58 | 2 500,58 | 0 | | 0 | 2 500,58 | |  |
| ***Процессная часть*** | | | | | | | | | | | |
| Содержание автомобильных дорог | 1349,885 | 0 | 0 | 1349,885 | 1349,885 | 0 | | 0 | 1349,885 | |  |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 395,16 | 0 | 0 | 395,16 | 395,16 | 0 | | 0 | 395,16 | |  |
| Мероприятия по образованию границ земельных участков, используемых под размещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 755,532 | 0 | 0 | 755,532 | 755,532 | 0 | | 0 | 755,532 | |  |
| ***Итого по процессной части*** | *2500,577* | *0* | *0* | *2500,577* | *2500,577* | *0* | | *0* | *2500,577* | |  |
| ***Итого по подпрограмме*** | 2 500,58 | 0 | 0 | 2 500,58 | 2 500,58 | 0 | | 0 | 2 500,58 | |  |
| **Итого по программе,**  **в т.ч.** | 2 500,58 | 0 | 0 | 2 500,58 | 2 500,58 | 0 | | 0 | 2 500,58 | |  |
| **Итого по проектной части** | 2 500,58 | 0 | 0 | 2 500,58 | 2 500,58 | 0 | | 0 | 2 500,58 | |  |
| **Итого по процессной части** | 2500,577 | 0 | 0 | 2500,577 | 2500,577 | 0 | | 0 | 2500,577 | |  |

Приложение 5 к Порядку

**ОТЧЕТ   
о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности  
муниципальных программ   
за 2022 год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий,**  **целевых индикаторов** | **Целевые индикаторы** | | | | | **Финансирование** | | | **Уровень эффективности программы в целом** |
| **Ед. изм.** | **плановые значения**  **Зп** | **фактические значения**  **Зф** | **степень достижения**  **Сд (%)** | **уровень эффективности программы по целевым индикаторам \***  **(%)** | **плановые значения**  **Фп**  **(тыс. руб.)** | **фактические значения**  **Фф**  **(тыс. руб.)** | **уровень финансиро- вания**  **(%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Развитие автомобильных дорог муниципального образования Плодовское сельское поселение на 2022-2024 годы*** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Содержание автомобильных дорог | км | 56,219 | 56,219 | 100% | 100 | 1349,885 | 1495,886 | 110% | 100% |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | шт | 7 | 7 | 100% | 100 | 395,16 | 435,160 | 110% | 100% |
| Мероприятия по образованию границ земельных участков, используемых под размещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | кв.м | 3598 | 3598 | 100% | 100 | 755,532 | 1548,727 | 200% | 100% |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*- уровень эффективности программы по целевым индикаторам определяется в процентах как отношение количества индикаторов со степенью выполнения не ниже 95% к общему количеству индикаторов

\*\*- результат (гр. 6) рассчитывается из значений гр. 5

\*\*\*- при отсутствии подпрограмм результаты считаются в целом по программе