[image: image12.png]



Администрация

Плодовского сельского поселения
Приозерского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от      07 ноября 2025 года                                 № 175
	О внесении изменений в постановление № 289 от 15.11.2024 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Плодовском сельском поселении на 2025-2027 годы»
	 


В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах     организации местного самоуправления в РФ», Уставом Плодовского сельского поселения, решением Совета депутатов Плодовского сельского поселения от 28 ноября 2022 года №161 «Об утверждении Правил благоустройства территории Плодовского сельского поселения», решением Совета депутатов Плодовского сельского поселения от 24 декабря 2021 года  №117 «Об утверждении «Схемы теплоснабжения Плодовского сельского поселения до 2032 года», администрация Плодовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление № 289 от 15.11.2024 года об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Плодовском сельском поселении» на 2025-2027 годы, утвердив муниципальную программу в новой редакции (Приложение)
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Плодовском сельском поселении на 2025-2027 годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Плодовского сельского поселения и в бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

3.
Опубликовать данное постановление в СМИ и разместить на сайте http://www.plodovskoe.ru.

4.
Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации

Глава  администрации 




       

               А.А. Михеев 
Утверждена
                                                                                                                 постановлением администрации

Плодовского сельского поселения

от 07 ноября 2025 года № 175                                                                                                    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Плодовском сельском поселении» на 2025-2027 годы 

Ответственный исполнитель программы: 

Администрация Плодовского сельского поселения

тел. 8 (81379) 96-142
Паспорт

муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Плодовском сельском поселении» на 2025-2027 годы 

	Сроки реализации муниципальной программы
	2025-2027 гг.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	администрация Плодовского сельского поселения

	Соисполнители муниципальной программы
	заместитель главы администрации 

	Участники муниципальной программы
	- администрация Плодовского сельского поселения;

- организации, отобранные в порядке,

предусмотренном действующим

законодательством, различных форм

собственности, привлеченные конкурентными способами (конкурсами, аукционами и т.д.).

	Цель муниципальной программы
	- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- обеспечение населения сельского поселения качественной обеспечения качественными бытовыми услугами;

- обеспечение населения сельского поселения качественной обеспечения качественным ЦО и ГВС;
- развитие сети газоснабжения.

	Задачи муниципальной программы
	- компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат;

- газификация муниципального образования. 

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	- улучшение качества жизни и отдыха жителей поселения, создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность комфортного проживания на территории;

- обеспечение населения природным газом.

	Основные мероприятия муниципальной программы
	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)».

Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества.

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Строительство модульной газовой котельной в п. Плодовое
Строительство модульной газовой котельной в п. Тракторное

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования программы составит 
29 106,217 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2025 году составит 10 669,697 тыс. руб., 

Общий объем финансирования программы в 2026 году составит 16 936,52 тыс. руб.,

Общий объем финансирования программы в 2027 году составит 3 258,972 тыс. руб.

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации
	Налоговые расходы не предусмотрены




1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

На территории Плодовского сельского поселения расположены 2 котельные в п. Плодовое и в п. Тракторное, 2 760 метров тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Средний износ сетей составляет 30 %. Котельная п. Плодовое реконструирована в 2001 году. За прошедшее время мощность котлов с номинальной 4,2 МВт снизилась до фактической 3,7 МВт, в то время как нагрузка на котельную выросла до 4,7 МВт (пиковая). Необходим ремонт котла для восстановления фактической мощности до номинальной.

Хотя Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предписано было в срок до 01.01.2013 оснастить общедомовыми приборами учета все многоквартирные дома, в Плодовском сельском поселении остаются 22 дома не оснащенные приборами учета тепловой энергии, 29 – общедомовыми приборами учета холодной воды, 13 – приборами учета газа. 

На территории Плодовского сельского поселения проживает 2790 постоянно зарегистрированных граждан. Летом население поселения вырастает до 3-х раз. Баню посещают приблизительно 200 человек в месяц взрослых и 270 человек в месяц льготной категории и детей. Муниципальная баня п. Плодовое оказывает услуги по тарифам, установленным решением Совета депутатов Плодовского сельского поселения, для взрослого населения – 100 рублей, для льготных категорий граждан и детей – 70 рублей. Данные тарифы не возмещают фактических затрат юридических лиц, обслуживающих муниципальную баню п. Плодовое. Калькуляция убытков на примере двух месяцев дана в приложении.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования в том числе:

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 22.11.2018 года);

- Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утвержденной Областным законом от 08.08.2016 года № 76-оз).

3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации программы, в т.ч. по годам реализации муниципальной программы

	№ строки
	Наименование

целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы
	
	Значения целевых показателей 
	Справочно: 

базовое значение 

целевого показателя 

(на начало реализации муниципальной программы)

	
	
	
	По итогам первого года реализации
	По итогам второго года реализации
	По итогам третьего года реализации
	

	Показатель 1, единица измерения

	1
	Строительство модульной газовой котельной в п. Плодовое и п Тракторное, проект
	плановое значение
	-
	2
	
	0

	
	
	фактическое значение
	-
	
	
	

	Показатель 2, единица измерения

	2
	Возмещения убытков от оказания услуг бани, %
	плановое значение
	-
	100
	100
	100

	
	
	фактическое значение
	-
	-
	
	

	Показатель 3, единица измерения

	3
	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения, шт.
	плановое значение
	1
	-
	-
	0

	
	
	фактическое значение
	-
	
	
	

	Показатель 4, единица измерения

	4
	Устранение повреждения на газопроводе
	плановое значение
	1
	-
	-
	0

	
	
	фактическое значение
	-
	-
	-
	

	

	5
	Актуализация схемы теплоснабжения, шт.
	плановое значение
	1
	-
	-
	0

	
	
	фактическое значение
	-
	-
	-
	

	Показатель 3, единица измерения

	4
	Замена участка тепловой сети, м
	плановое значение
	17
	-
	-
	0

	
	
	фактическое значение
	-
	-
	-
	

	5.
	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов), шт.
	плановое значение
	1
	
	
	0

	
	
	фактическое значение
	
	
	
	


4. План реализации муниципальной программы

	Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	всего
	МБ
	ОБ
	ФБ
	прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Плодовском сельском поселении на 2025-2027 годы»
	Заместитель главы администрации
	2025
	7294,052
	1598,218
	5695,853
	
	

	
	
	2026
	1692
	1600
	0
	
	

	
	
	2027
	16197,8
	2436,463
	13359,85
	
	

	Итого по муниципальной программе
	 
	2025-2027
	25183,85
	5634,681
	19055,71
	
	

	Проектная часть

	Газификация
	
	2025
	6502,08
	130,042
	6372,138
	
	

	
	
	2026
	15171,52
	151,715
	15019,81
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	

	
	
	2025-2027
	21673,6
	281,757
	21391,94
	
	

	Проектные работы: Строительство модульной газовой котельной в п. Плодовое
	Заместитель главы администрации
	2025
	3649,230
	72,985
	3576,345
	
	

	
	
	2026
	8514,870
	85,149
	8429,721
	
	

	Проектные работы: Строительство модульной газовой котельной в п. Тракторное
	Заместитель главы администрации
	2025
	2852,850
	57,057
	2795,793
	
	

	
	
	2026
	6656,650
	66,566
	6590,084
	
	

	Процессная часть

	Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения"
	Заместитель главы администрации
	2025
	10669,697
	3282,841
	7387,956
	 
	 

	
	
	2026
	16936,52
	1916,715
	15019,81
	 
	 

	
	
	2027
	3258,972
	2244,154
	1015,818
	
	 

	
	
	2025-2027
	29106,217
	6699,556
	22407,758
	
	

	Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере в целях бытового обслуживания населения, отвечающих стандартам бытового обслуживания
	
	2025
	1920,737
	1920,737
	
	
	

	
	
	2026
	1500,00
	1500,00
	
	
	

	
	
	2027
	1500,00
	1500,00
	
	
	

	
	
	2025-2027
	4920,737
	4920,737
	
	
	

	Текущий и капитальный ремонт здания общественной бани


	Заместитель главы администрации
	2025
	1920,737
	1920,737
	
	 

 

 

 
	 

 

 

 

	Субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	Заместитель главы администрации
	2026
	1500,00
	1500,00
	
	
	

	
	
	2027
	1500,00
	1500,00
	
	
	

	
	
	2025 - 2027
	3000,00
	3000,00
	
	
	

	Водоснабжение и водоотведение 
	Заместитель главы администрации
	2025
	430,00
	430,00
	
	
	

	
	
	2026
	235,00
	235,00
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	

	
	
	2025 - 2027
	665,00
	665,00
	
	
	

	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения
	Заместитель главы администрации
	2025
	225,00
	
	
	
	

	Актуализация схемы теплоснабжения
	Заместитель главы администрации
	2025
	205,00
	285,00
	
	
	

	
	
	2026
	235,00
	235,00
	
	
	

	Газификация
	
	2025
	57,908
	57,908
	
	
	

	
	
	2026
	30,00
	30,00
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	

	
	
	2025 - 2027
	87,908
	87,908
	
	
	

	Техническое обслуживание наружного газопровода п. Тракторное
	Заместитель главы администрации
	2025
	27,783
	27,783
	
	
	

	
	
	2026
	30,00
	30,00
	
	
	

	Аварийно-восстановительные работы наружного газопровода п. Тракторное
	Заместитель главы администрации
	2025
	30,125
	30,125
	
	
	

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	Заместитель главы администрации
	2025
	1758,972
	744,154
	1015,818
	
	

	
	
	2026
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	1758,972
	744,154
	1015,818
	
	

	
	
	2025 - 2027
	1758,972
	744,154
	1015,818
	
	

	Замена выпуска канализации дома №6 по ул. Центральной п. Плодовое
	Заместитель главы администрации
	2025
	55,986
	55,986
	
	
	

	Государственная экспертиза сметной документации по объекту

Капитальный ремонт а тепловых сетей и сетей ГВС
	Заместитель главы администрации
	2025
	81,740
	81,740
	
	
	

	Замена участка тепловой сети от ТК-6 до жилого дома 6
	Заместитель главы администрации
	2025
	466,907
	466,907
	
	
	

	Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения 
	Заместитель главы администрации
	2025
	1154,339
	139,521
	1015,818
	
	


Приложение

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, (столбцы 3 - 5 формы приложения 5 к Порядку), по формуле:

[image: image1.png]Cy=3¢/3,5100%



 ,

где:

[image: image2.png]


  - степень достижения целей (решения задач);

[image: image3.png]


  - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

  [image: image4.png]


- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

[image: image5.png]Cr=34/3¢*100%




  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 80 процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (столбцы 7 - 9 формы приложения №5 к Порядку), по формуле:

[image: image6.png]V=@ /D*100%



 , где:

[image: image7.png]


  - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

[image: image8.png]


  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

[image: image9.png]


  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы [image: image10.png]


 составил не менее 95%. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  [image: image11.png]


составил не менее 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Уровень эффективности программы указывается в столбце 10 формы приложения 5 к Порядку.

